- 清远市清新区太平镇金达益（清新）机械制造有限公司旧厂房“三旧”改造项目

- 改

- 造

- 方

- 案

- 清远市自然资源局清新分局编制

- 2022年6月

- 清远市清新区金达益机械制造旧厂房

- 改造项目“三旧”改造方案

为实施国土空间规划、清远市“三旧”改造专项规划和清新区2020年度三旧改造实施计划，清新区拟实施清远市清新区金达益（清新）机械制造有限公司旧厂房改造项目，对位于清远市清新区太平镇马岳村委会的金达益机械制造旧厂房用地进行改造。改造方案如下：

- 一、改造地块基本情况

（一）总体情况。清远市清新区太平镇金达益机械制造旧厂房改造地块位于清远市清新区太平镇总体规划范围内，改造项目总面积3.5129公顷，属于清远市清新太平镇马岳工业区开发区的范围，毗邻省道354。太平镇是广东省清远市清新区的一个窗口镇和中心镇，东与山塘镇接壤，南与佛山市三水区接壤，西与三坑镇接壤，北与四会接壤。马岳工业区地理位置优越，交通便利，位于清四公路两旁，省道 354 贯穿东西。距清远市区不到20公里，距广州市区71公里。通过此次改造，优化用地布局，合理利用土地，改善提升厂房的使用率，引进先进的生产设备，改良加工工艺，提高生产效率。

（二）土地现状情况。改造项目主体地块3.5129公顷，不涉及边角地、夹心地、插花地。改造地块现状为建设用地3.5129公顷、农用地0公顷、未利用地0公顷。按权属划分，涉及清远市清新区太平镇马岳工业区第一、第二、第三、第四、第五、第七、第八、第九、第十、十一、十六至十九经济合作社共同共有（农民集体）的集体土地3.5129公顷（建设用地3.5129公顷、农用地0公顷、未利用地0公顷），不涉及国有土地。未办理《集体土地所有权证》，实地在2004 年 9月已开始建设使用，并已按规定标图入库，按建设用地进行报批。

改造项目主体地块现用途为建设用地，为清远市清新区太平镇金达益（清新）机械制造有限公司自2004年9月开始使用，无合法用地手续或施工报建手续。现有建筑面积约12000平方米，其中厂房11200平方米，配电房等其他建筑面积约为800平方米，容积率为0.34。主要经营装配数控加工机床，年产值约为9000万元。

（三）标图入库情况。该改造项目主体地块3.5129公顷土地已标图入库，图斑号为44182700065。不涉及纳入改造范围整体利用的“三地”、其他用地、征地留用地，不涉及与原“三旧”用地进行置换的存量建设用地和使用原“三旧”用地复垦产生的规模或指标的非建设用地。

- （四）规划情况。改造项目地块3.5129公顷土地符合国土空间总体规划（土地利用总体规划、城市（镇）总体规划），符合控制性详细规划，在详细规划中安排为二类工业用地（M2）。

- 二、改造意愿及补偿安置情况

（一）改造意愿情况。关于改造地块中需完善征收手续的土地，清远市清新区太平镇人民政府于 2004年8月与金达益（清新）机械制造有限公司签订合作征地协议并支付了土地价款。拟由金达益（清新）机械制造有限公司旧厂房作为改造主体。截至目前，该宗地的补偿安置等问题未引发任何纠纷，被征地农民 对征地补偿安置也无不同意见。本次改造涉及完善征收手续土地面积为3.5129公顷，清远市国土资源局已按照用地发生时的土地 管理法律法规落实处罚（处罚文号：清国土资执法（城区）决字〔2012〕第 9 号），处以每平方米 2 元的罚款，用地单位已足额缴纳。

- （二）补偿安置情况。被征地村已出具《关于征地补偿款全额兑现的说明》，且未因征地补偿安置产生纠纷，已落实补偿安置。

（三）开展社会稳定风险评估情况。

改造地块涉及征收土地3.5129公顷，已按规定开展社会稳定风险评估。根据社会稳定风险评估结果，主要存在政策合法性、征地补偿风险、社会矛盾风险等几类低风险等级的风险。其中，政策合法性、征地补偿风险、社会矛盾风险的防范或化解措施为一是当地政府及其相关职能部门积极构建合理、通畅的风险管理联动机制；二是制定项目风险管理工作计划，深入开展调查分析；三是加强对项目的正面宣传，优化设计方案，强化土地征收期的管理；四是妥善处理地区因征地等问题印发的矛盾。清远市清新区太平镇人民政府为责任主体，协助单位为广东省清远市清新区相关职能部门。

- 三、改造主体及拟改造情况

该改造项目属于混合改造类型（采取局部拆除及加建扩建），拟采取企业自改模式，由清远市清新区太平镇金达益（清新）机械制造有限公司旧厂房作为改造主体。

该项目用地拟由清远市清新区太平镇金达益（清新）机械制造有限公司旧厂房作为改造主体实施混合改造。预计改造后的总面积为47200平方米。其中原有面积为12000平方米、新增厂房面积25600平方米(光机装配、整机装配和仓库)、新增办公楼面积9600平方米（包括：办公室、会议室、展厅和研发中心）。改造后预计年产值将达到3亿元，容积率为1.34。

- 四、需办理的规划及用地手续

- 改造地块符合当地国土空间总体规划（土地利用总体规划、城市（镇）总体规划）和详细规划。已纳入《清新区“三旧”改造专项规划（2016—2020年）》改造规划，并已编制控制性详细规划《清远市清新区太平镇马岳片局部地块控制性详细规划》，项目性质为二类工业用地（M2），容积率为0.7≤容积率≤2.0（最终实际指标以正式批出的规划条件为准）。

改造项目范围内3.5129公顷用地需办理集体土地完善转用、征收手续。上述用地完善转用、征收手续后，拟采用协议出让方式供地。

- 五、资金筹措

| 表5.1 旧厂房项目改造成本估算分析表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：清远市清新区太平镇金达益（清新）机械制造有限公司 旧厂房改造项目 |  |  |  | 单 位：万元 |
| 序号 | 费用名称 | 计算方式 | 估算金额 | 备注 |
| (一) | 前期费用（土地勘测、设计、方案编制等等） | 按照标准预估 | 60 |  |
| (二) | 拆除清运费用 | 按照标准预估 | 20 |  |
| (三) | 局部新建厂房、办公楼以及修葺旧厂房等费用 | 按照标准预估 | 6740 |  |
| （四） | 其他费用（不良地质处理费、用场地环境调查等等） | 按市面价综合考虑 | 20 |  |
| （五） | 拆迁奖励 | 按照标准预估 | 0 |  |
| （六） | 补缴出让金 | 按照三旧改造政策预估 | 600 |  |
| （七） | 不可预见费 | 按照标准预估 | 60 |  |
| （八） | 合 计 |  | 7500 |  |

项目改造成本约为7500万元（含补缴土地出让金），拟投入改造资金为7500万元，拟筹措资金方式包括自有资金 、银行借贷  。 投资分两期完成，其中第一期拟投入改造资金3000万元；第二期拟投入改造资金4500万元  。

- 六、开发时序

项目开发周期为五年，分两期完成开发 。第一期开发时间为2023年6月至2024年3月 ， 开发面积0.8公顷 ，其中包括6400平方米钢结构厂房和6400平方米办公楼。第二期开发时间为2026年下半年。

- 七、实施监管

上述三旧项目为“旧厂房（工改工）”自行改造类型，不涉及拆迁安置及物业复建、市政设施及公共服务设施、其他配套设施、单元控规调整、项目改造基础成本核算等，因此，不涉及补偿安置、移交公益性用地、配建公共设施义务和违约责任。在上述三旧改造项目获得清远市人民政府的批复后，广东省清远市清新区人民政府将按照省、市三旧改造项目实施监管协议的政策文件要求，与改造主体签订相关的监管协议。