清远市清新区交通运输局2023年涉农资金

统筹整合转移支付区域绩效自评报告

填报单位名称：清远市清新交通运输局

填报人：梁嫦昆

联系电话：0763-5830767

填报日期：2024年4月30日

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

清新整合办〔2023〕22号《关于清远市清新区2023年省级涉农资金调整下达的通知》调整到我局涉农项目共4个（日常养护和危桥改造），调整到我局涉农资金2523.31482万元。截止至2023年12月31日已完成项目实际进度100%，资金支付进度为16.4%。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2023年省级分解下达到我局涉农统筹考核工作任务目标共4项，整合资金2523.31482万元（其中：1.清远市清新区农村公路日常养护318万元；2.危桥改造1486.91482万元；3.村道安防185万元;4.路网联结工程533.4万元）。

三、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析。**

2023年，我局共统筹整合各级涉农资金2523.31482万元支持4个涉农资金项目，其中：日常养护318万元，危桥改造1486.91482万元，村道安防185万元，路网联结533.4万元。

截至2023年12月31日，各级涉农资金共支出414.743328万元；其中：日常养护支出212.627078万元，危桥改造支出137.84375万元，村道安防支出64.2725万元。

预算执行率为16.4%，其中：省级涉农资金414.743328万元，执行率16.4%。

未能100%形成实际支出的原因主要有以下2方面：一是部分项目进展未达预期，亦未办理资金调整。而是个别镇提交资料缓慢。

**（二）项目实施情况。**

2023年度，我局共实施涉农资金项目4个：

1、日常养护。我中心管辖下的在册农村公路总里程为2290.695公里，桥梁380座。按行政等级划分，其中：县道235.781公里，桥梁61座；乡道1041.417公里，桥梁193座；村道1013.497公里，桥梁126座。其中县道235.781公里由我中心负责日常养护，其余乡道由各镇政府负责养护。

2.危桥改造。该笔资金用于清远市2022至2025年农村公路建设养护工程其中30座危旧桥梁建设，截至目前已完成桥梁建设22座，正在施工8座桥梁。

3.村道安防。根据省2023年“四好农村路”建设投资目标任务，2023年我区村道安全生命防护工程建设里程共33.688公里，目前该项目已完工。

4、路网联结工程。该笔资金用于清新区龙颈镇X847线沙河至龙颈段县道网提升改造工程(K0+000-K10+542)，目前该项目已经完成建设，完成10公里公路工程建设。

**（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。**

1、日常养护。完成了2290.695公里农村公路养护项目后,公路技术状况和公路服务水平得到了改善,2023年度清新区农村公路养护路况评定达到公路养护有关考核要求。项目保证公路路面完好，路肩平整顺适，边沟排水通畅，安全设施及边坡加固到位等，保证农村公路处于良好的技术状态，大大提高农村公路通行能力和服务水平；提升村民出行的体验感，方便农副产品流通，增加农民收入。为我区经济社会发展发挥了重要作用，提高社会效益。

2、危桥改造。完成桥梁建设22座，正在施工8座桥梁。该批桥梁建设完善我区地方公路路网建设大大提高农村公路通行能力和服务水平；提升村民出行的体验感，方便农副产品流通，增加农民收入。为我区经济社会发展发挥了重要作用，提高社会效益。

3、村道安防。2023年完成我区村道安全生命防护工程建设里程共33.688公里，突出农村公路整治，切实消除安全隐患，不断完善健全安全及相应配套设施，全面提升我区“平安交通”水平，实现农村公路交通安全基础设施明显改善、安全防护水平显著提高，公路交通安全综合治理能力全面提升。

4、路网联结工程。完成10公里公路工程建设，项目质量检测合格，当地群众的出行条件得到提升，道路行车安全性和舒适性得到提高。对当地的经济发展起到促进作用。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

对绩效目标和绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局根据粤涉农办〔2023〕1号以及《广东省涉农指引》等有关要求，将绩效自评结果及时通过门户网站向社会进行公开公示。

六、其他需要说明的问题

无。