清远市生态环境局清新分局2023年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评报告

填报单位名称：清远市生态环境局清新分局

填报人：张帅

联系电话：0763-5811882

填报日期：2024年5月6日

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

根据清远市清新区涉农资金统筹整合领导小组办公室《关于下达2023年省级涉农专项转移支付资金的通知》（清新整合办〔2023〕9号）文件精神，2023年度我区共统筹安排省级涉农统筹整合转移支付资金700万元用于清新区农村生活污水处理设施运维管护项目。资金下达后，我局按照相关财务规定及要求，经报请区政府同意后，以《关于下达2023年农村生活污水处理设施运维管护资金并做好资金管理使用工作的通知》，将资金合理分配至各镇，并要求各镇按照《广东省农村生活污水处理设施运营维护与评价标准》《清远市清新区农村生活污水处理设施运维管理工作方案》（清新府办〔2022〕20号）等技术规程及工作方案开展全区设施运维管护工作。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

内容包括：省级下达本县（市、区）涉农统筹整合资金和区域绩效目标情况；分解下达预算和绩效目标情况。

2023年我区下达省级涉农统筹整合资金700万元用于农村生活污水处理设施运维管护工作，考核工作任务目标1项。收到资金下达文件后，我局根据《清远市清新区农村生活污水治理攻坚行动方案（2021-2025年）》中各镇设施运维资金需求，于2023年6月向区政府提出关于资金使用的请示，并获区政府批复同意。2023年7月，我局以《关于下达2023年农村生活污水处理设施运维管护资金并做好资金管理使用工作的通知》，将包括700万元农村生活污水处理设施运维管护资金在内的有关项目资金下达至各镇，由各镇根据属地实际情况开展相关工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。分析各级资金投入情况、资金执行情况以及资金管理相关情况等。

2023年，区涉农资金统筹整合领导小组办公室下达我局省级涉农资金700万元用于农村生活污水处理设施运维管护项目。我局按照相关财务规定及要求，经报请区政府同意后，将700万元管护资金按需求比例科学分配至各镇，由各镇结合属地实际情况开展设施管护。截至目前，2023年度清新区农村生活污水处理设施运维管护项目已基本完成，截至2023年12月31日，资金实际支出128.94万元。

（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。

2023年度，我局实施涉农资金项目1个，在区涉农资金统筹整合领导小组办公室的组织和指导下，我局对项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，2023年度清新区农村生活污水处理设施运维管护基本完成了年度绩效目标。在一级项目中：

- 1.农村生活污水治理。该一级项目中涉及我局实施的实施项目1个（清新区农村生活污水处理设施运维管护项目），现已基本完成，完成了项目年度绩效目标。通过项目实施，已对我区已建成的农村生活污水处理设施进行了运维管护，促进现有设施有效运行，有效助力改善当地农村水环境质量。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无

- 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 按照区涉农资金统筹整合领导小组办公室工作要求开展相关工作。

- 六、其他需要说明的问题

- 无