清远市清新区松材线虫病疫情防治

五年攻坚行动实施方案

（2021-2025 年）

清远市清新区林业局

2021 年9 月

目	录

目录

第一章 目的意义	4

1、地理位置	5

2、地形地貌	5

3、气候	5

4、行政区划	6

6

二、形势和挑战	7

第二章 总体要求	10

一、指导思想	10

二、编制依据	10

三、基本原则	12

四、总体目标	13

五、总体思路	13

第三章 防治区划	16

四章 攻坚行动	17

一、包山头，开展疫情精准监测行动	17

二、清疫木，实施疫源封锁清剿行动	18

三、严监管，推进除治质量提升行动	19

四、减存量，落实灾害松林改造行动	20

五、强责任，开展防治责任督查行动	21

第五章 防治任务	23

一、总体任务	23

二、分期任务	24

三、具体任务	24

第六章 估算标准	25

一、估算依据	25

二、测算标准	25

三、资金筹措	26

第七章 保障措施	27

一、加强组织领导	27

二、强化科技支撑	27

三、强化群防群控	27

附表：

- 1、清远市清新区松材线虫病疫情防治五年攻坚行动目标表；

- 2、清远市清新区松材线虫病疫情防治五年攻坚行动防治任务分解表；

- 3、清远市清新区松材线虫病防治单价核算指标表；

- 4、清远市清新区疫木除治单株病（枯）死木单价核算。

前    言

松材线虫病是重大植物疫情，是松树的毁灭性病害，具有致病性强、致死速度快、传播扩散迅猛等特性。我省是松材线虫病的高感染区，自 1988 年在深圳首次发现松材线虫

以来至今已有 30 多年，疫情总体上由南向北、由沿海向内陆、由珠三角向粤东粤北粤西扩散，造成森林资源严重损失， 对生态安全、自然人文景观、乡村振兴、文化旅游、国家公园建设都造成比较大的影响。

为推进“十四五”期间全国林业生物灾害防治工作，全面遏制松材线虫病快速蔓延扩散态势，国家林业和草原局

（以下简称国家林草局）作出重要部署，印发了《全国松材线虫病疫情防治五年攻坚行动计划（2021-2025 年）》，决定在全国实施松材线虫病疫情防治五年攻坚行动。实施松材线虫病疫情防治五年攻坚行动，既是贯彻落实法律法规、国务院的决策部署，也是响应中央领导同志指导批示精神的重要举措。为落实国家和省林草局的工作部署，进一步做好我区“十四五”松材线虫病疫情防治工作，特编制《清远市清新区松材线虫病疫情防治五年攻坚行动实施方案（2021-2025 年）》，组织实施全区疫情防治五年攻坚行动，切实打赢松材线虫病疫情防治攻坚战。

## 第一章  目的意义

松材线虫病是松树的毁灭性疫病，蔓延速度快，该病自 1982 年在我国南京中山陵首次被发现，至今已累计造成枯死松树达 10 亿株， 经济损失达数千亿元。特别是 2017 年以来，黄山、泰山、张家界等 风景名胜区发现疫情，迎客松、凤凰松、姊妹松、武陵松等世界名松安全受到巨大威胁，形势十分严峻。松材线虫病对我国国土生态安全、生物安全构成严重威胁，影响国计民生。松材线虫病疫情防治是系统工程，需要系统谋划，精准施策，持续发力。为践行习近平生态文明思想，深入贯彻落实中央领导同志指示批示精神，坚决打好松材线虫病疫情防治总体战、攻坚战，广东省早在1988年发现松材线虫病，全省均是其适生区，传播媒介广泛分布，自然扩散不可避免，防治难度大。当前已进入松材线虫病高发期，病死树数量剧增，症状明显，尤其是在韶关、河源、梅州、惠州、肇庆、 汕尾、清远等市发生极其严重，病死树数量巨大。根据2021年全区秋季普查统计，全区松材线虫病发生面积12.7468万亩（折算后松林面积为8.0932万亩），病枯死树达3.9879万株，发生面积占全区疫情发生面积41.4321万亩（折算后全区松林发生面积27.8499万亩）的30.77%。

为进一步贯彻落实全国、全省林业有害生物防治文件精神，确保全面完成松材线虫病疫情普查任务，掌握好松材线虫病疫情发生情况，切实保护好清新区以及周边地区森林资源，根据国家和省松材线虫病防治工作的总体部署和要求，结合清新区松林资源分布和松材线虫病发生现状，根据上级要求，特制定本行动方案。

实施松材线虫病疫情防治5年攻坚行动，对马尾松林改造提升意义重大。一是压缩松材线虫病疫情发生面积，减少病（枯）死松树株数，可以直接延缓松材线虫病疫情蔓延趋势，为保卫马尾松争取时间；二是可促进森林生态系统稳定，丰富生物多样性，美化森林生态景观，增强森林御灾能力，逐步提升森林生态系统的可持续健康水平；三是优化森林资源结构，科学营造混交林、培育复层林，精准提升森林质量和生态功能；四是有效提高松材线虫病疫情除治资金使用效益，并让林农通过提前采伐未染疫的马尾松材获取收益，减少因灾损失。

一、基本情况

（一）清新区社会经济基本情况

## 1、地理位置

清新区地处广东省中部，北江中下游，是珠江三角洲与粤北山区的过渡地带。全区总面积2353平方公里，东邻英德和清城区，西连广宁、四会，北接阳山，南面紧靠清城区。地理坐标位于北纬23°32′46"—24°19′04"，东112°23′41"—113°20′55"之间。

## 2、地形地貌

清新区北部是典型的石灰岩山区，中部是中低山区，南部以平原为主。最高峰是位于龙颈镇和浸潭镇之间的平坑顶，海拔1181米。

## 3、气候

清新区靠近北回归线，属典型的南亚热带季风气候区，冬无严寒，夏无酷热，气候温和，年平均气温在20℃—22℃之间，无霜期330天以上。降水丰富，是广东省三大降雨量高值区之一，全区多年平均降雨量为2139mm，降雨量时空变化不均匀，降雨量主要集中在每年4—9月的汛期，约占全年降雨量的80%，而且多为暴雨。全区多年平均水面蒸发量的变化幅度不大，约在1200—1300mm之间，变化趋势为由南向北递减。多年平均干旱指数为0.6—0.7，年降雨量大于年蒸发量，一般只有30%左右的年降雨量消耗于地表水体蒸发、土壤蒸发与植物蒸腾，70%左右的年降雨量可以形成径流。

## 4、行政区划

清新区境内南北长85多公里，东西宽55多公里，总面积2353平方公里。管辖太和、山塘、太平、三坑、禾云、龙颈、浸潭、石潭8个镇和笔架林场，共179个村委会，20个居委会，3704个村民小组。

（二）松林资源的基本情况

## 根据二类资源调查结果清新区辖区范围内所有松林，以及发生区未纳入二类资源清查统计的松林面积为27621.4公顷（41.4321万亩），其中纯松林7680.83公顷，针叶混交林1948.85公顷，针阔混交林17991.72公顷。

## 二、形势和挑战

广东省松材线虫病疫区和疫点、发生面积、病死松树呈现出点多面广、高发频发态势。而清远市清新区属于危害较为严重区域，不仅影响松木采伐、经营、加工等林业生产，防治工作给贫困山区紧张的地方财政增加了巨大的负担，防治事关林农增收、乡村振兴，形势异常严峻。

松树不仅是用材树种，也是重要的景观树种，是我国森林生态系统不可或缺的组成树种，也是我省分布最广、面积最大的乡土树种。当前，清新区仍有松林面积41.4321 万亩。松材线虫病是松树的毁灭性病害，也是我区分布最广、发生危害程度最重的重大林业有害生物之一。

目前，防治形势面临严峻挑战。

一是灾害发生形势十分严峻。2020 年下半年以来，受各种因素影响， 我区一些地方松材线虫病高发，病死树数量增加，尤其是太和、禾云和龙颈三镇发生情况极其严重，病死树数量增幅大，发生较严重，疫情呈扩散蔓延态势可能性极高。（详情见下表1《2021年秋季松材线虫病疫情专项普查情况统计表》）

二是防治资金缺口较大。根据省林业科学研究院测算，松材线虫病防治成本平均每亩 315 元；按此估算，清新区每年需要投入防治经费约 2500多万元。由于我区财政经济薄弱，导致防治资金严重不足，防治压力较大，严重影响防治效果。

三是防治水平有待提高。松材线虫病防治是世界难题，缺乏有效的 治本措施，且监测能力相对不足，检疫监管力量薄弱、手段落后，一些地方存在病死木和伐桩处理不及时、不彻底、不规范、不科学等问题，导致整体预防和治理成效不高。

四是疫情防治力量薄弱。近年来的事业单位机构改革，一些地方防治管理机构撤销或合并（如基层林业站合并到当地政府等），基层专业人员少，且人员流动性大、专业技术能力低，专业人员转岗的现象比较普遍，导致 监测普查、防治监管等不到位。

据2021年秋季专项普查结果显示：全区疫情发生乡镇数量8个，疫情发生小班数量共1001个。其中太和镇152个、太平镇54个、山塘镇1个、三坑镇7个、龙颈镇476个；禾云镇281个、浸潭镇19个，石潭镇11个；新发生小班数量共208个，其中太和镇61个、太平镇19个、龙颈镇77个、禾云镇46个、浸潭镇2个、石潭镇3个。全区8各乡镇均为疫点单位；经普查调查，只有马尾松感染松材线虫病，没有在国外松上发现松材线虫病疫情。（详情见下表）

表1 2021年秋季松材线虫病疫情专项普查情况统计表

| 发生疫情的县级行政区名称 | 松林面积（万亩） | 发生面积（万亩 ） | 死亡松树数量（株） | 疫情发生乡镇数量（个） | 疫情发生小班数量 （个） | 其中：新发疫情情况 |  | 疫情拔除情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 数量（个） | 新发乡镇名称 （新发小班数量） | 拔除乡镇数量（个） | 疫情拔除乡镇（拔除小班数量） |
| 区合计 | 27.8499 | 8.0932 | 39879 | 8 | 1001 | 6 | 6个镇（ 208个） |  |  |
| 太和镇 | 1.7538 | 1.7067 | 16501 | 1 | 152 | 1 | 太和镇※（61 个） |  |  |
| 太平镇 | 0.8566 | 0.4550 | 3396 | 1 | 54 | 1 | 太平镇※（19个） |  |  |
| 山塘镇 | 0.6548 | 0.0211 | 22 | 1 | 1 | 0 | 山塘镇（0 个） |  |  |
| 三坑镇 | 1.2828 | 0.0603 | 23 | 1 | 7 | 0 | 三坑镇（0 个） |  |  |
| 龙颈镇 | 10.2457 | 4.1377 | 17590 | 1 | 476 | 1 | 龙颈镇※（77个） |  |  |
| 禾云镇 | 4.8296 | 1.4954 | 2225 | 1 | 281 | 1 | 禾云镇※（46个） |  |  |
| 浸潭镇 | 4.8075 | 0.1458 | 62 | 1 | 19 | 1 | 浸潭镇※（2 个） |  |  |
| 石潭镇 | 3.4191 | 0.0712 | 60 | 1 | 11 | 1 | 石潭镇※（3 个） |  |  |

# 第二章 总体要求

根据《国家林业和草原局关于科学防治松材线虫病疫情的指导意见》（林生发〔2021〕30 号）和《全国松材线虫病疫情防治五年攻坚行动计划》（林生发〔2021〕56 号）的要求，制定本实施方案。

## 一、指导思想

以习近平生态文明思想为指导，认真落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，全面贯彻《生物安全法》《森林法》《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》以及《国家林业和草原局关于科学防治松材线虫病疫情的指导意见》，深化落实省委省政府“1+1+9”工作部署，坚持“预防为主、治理为要、监管从严”的防治理念，按照分区分级管理、科学精准施策要求，以“疫情监测、疫源管控、疫情除治”为重点，强化区域间联防联控，狠抓重点生态区域疫情防治，控制增量，消减存量，打好五年疫情防治攻坚战， 坚决遏制疫情严重发生和快速扩散势头，为全面实施绿美广东大行动、建设南粤秀美山川提供生态支撑。

## 二、编制依据

- 《中华人民共和国森林法》（2019 年 12 月 28 日）；

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014 年 4 月 24 日）；

- 《森林病虫害防治条例》（1989 年 12 月 18 日）；

- 《植物检疫条例》（2017 年 10 月 7 日）；

- 《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》

（2015 年 8 月 9 日）；

- 《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26 号）；

- 《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发

〔2021〕19 号）；

- 《关于加快推进生态文明建设的意见》（2015 年 3 月

24 日）；

- 《国家林业和草原局关于科学防治松材线虫病疫情的指导意见》（林生发〔2021〕30 号）；

- 《全国检疫性林业有害生物疫区管理办法》（林造发

〔2018〕64 号）；

- 《松材线虫病疫区和疫木管理办法》（林生发〔2018〕

117 号）；

- 《全国松材线虫病疫情防治五年攻坚行动计划》（ 林生发〔2021〕56 号）；

13《.

广东省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生

物防治工作的通知》（粤府办明电〔2015〕166 号）；

- 《松材线虫病防治技术方案》（林生发〔2018〕5 号）；

- 《松材线虫病检疫技术规程》（GB/T 23476-2009）；

- 《松材线虫病疫情普查监测技术规程》（ GB/T 23478-2009）；

- 《松材线虫病发生区松木包装材料处理和管理》

（GB/T 20476-2006）；

- 《 松 材 线 虫 病 疫 木 处 理 技 术 规 范 》 （ GB/T 23477-2009）；

19《.  松褐天牛引诱剂使用技术规程》（LY/T 1867-2009）；

20.《广东省林业局关于松材线虫病疫区和疫木的管理办法》

（粤林规〔2020〕3 号）。

## 三、基本原则

（一）依法防治、系统治理。依法依规履行防治职责， 落实防治措施，强化防治监管。科学理性认识疫情，综合考虑森林生态系统的整体性和疫情防治工作的系统性，统筹疫情防治各环节开展系统治理。

（二）政府主导、部门协作。将松材线虫病防治工作纳 入对各级林长的考核范围，压实各级政府防治主体责任。密切部门协作配合、健全联防联治机制，组织引导全社会开展 防治活动，逐步形成政府主导、部门协作、全社会共同参与 的联防联治格局。

（三）预防为主、精准施策。加强监测预警、严格检疫 审批、重视风险评估、健全法律法规、落实安全责任，从源头防范疫情发生，构筑坚固的安全防线。根据全省森林资源分布状况、松材线虫病传播规律、发生危害状况等，分区分级管理，科学分类施策。

（四）加强督查、注重时效。按照“严谨的防治标准、严格的疫木监管、严厉的行政处罚、严肃的问责机制”，及时高效开展防治成效督查核验，对防治责任落实不到位、防治成效不达标，造成疫情加重或扩散的地方政府、部门和个人，予以通报批评或依法追究法律责任。

## 四、总体目标

到 2023 年，全区减少发生面积0.28万亩，至2025年末全区减少发生面积1.97万亩。至 2025 年全区疫点镇数量和发生面积实行总量控制，拔除疫点镇1个（山塘镇）。按附表1 规定的目标指标完成。（详见附表1）

## 五、总体思路

全区松材线虫病疫情防治五年攻坚行动按照“严谨的防治标准、严格的疫木监管、严厉的行政处罚、严肃的问责机制”，实行“包山头、清疫木、严监管、减存量、强责任” 的防治总思路。

（一）强化责任落实。深入贯彻《森林法》《生物安全 法》，以全面推行林长制为抓手，建立健全地方政府重大林业有害生物防治指挥体系，压实各级林长的防治责任和地方政府的组织领导、协调指挥、资金投入、体系建设、监督检查等主体责任，林业等主管部门的部门责任，将防治责任分解压实到各级政府和部门。

（二）强化疫情监测。实施监测网格化管理，将监测网格落实到山头地块，将网格监测责任落实到护林员，实现监测全覆盖。强化疫情日常监测和专项普查，及时掌握疫情动态。

（三）强化疫源管控。建立健全监测预警、检疫御灾、防治减灾和社会宣传网络体系，科学制定疫情根除规划和年度实施方案。加强疫区封锁和疫木管理，严防疫木外流。严格区内松木质材料调运检疫和复检，严厉打击违法违规调 运、加工经营、使用松木及其制品的行为。

（四）突出疫情除治。严格按照有关防治技术规程，大力开展病（枯）死木清理，积极创新防治机制，以区域化联防联治和专业化统防统治为抓手，推行防治年度绩效承包。适地适策采用化学和物理防治、生物防治、航空施药措施等等综合防治手段，推进防治工作科学化、规范化。

（五）注重森林健康。结合林业重点工程建设，有计划地进行林分结构调整，开展纯松林更新改造，加快除治迹地森林恢复。加强对辖区内有重要人文价值和社会意义的古树名木采取树干注药的等重点防护措施，保护树木健康。

# 第三章 防治区划

# 一、清新区所属防治区划

# 按照突出重点、统筹兼顾、全面治理的原则，根据松材线虫病发生情况，以县级行政区为单位，实行分区分级管理， 科学精准施策。按全省松林分布区域将松材线虫病发生区划分为一般预防区、重型疫区和轻型疫区（无重点预防区）。全省共划分一般预防区 27 个，轻型疫区 24 个，重型疫区 53 个，详见图1 和附表 3。各级自然保护地、林场按所在地纳入地方行政区域管理。

# 清新区属于重型疫区（详见下图），实施未发生区“防”和发生区“治”“防治并重”与“内防扩散、外防输出、全面攻坚”的策略，以疫情监测、疫情除治和林分更新改造为主要措施，实现疫情整体可控、逐步压缩、定点清除，逐步压缩 发生面积、减少疫点数量。

图 1	全省松材线虫病疫区防治区划图

二、清新区疫情分布示情况

根据2021年秋季专项普查数据显示，清新区发生松材线虫病疫情面积为8.0932万亩，其中太和镇发生1.7067万亩，太平镇发生0.455万亩，山塘镇发生0.0211万亩。三坑镇发生0.0603万亩，龙颈镇发生4.1377万亩，禾云镇发生1.4954万亩，浸潭镇发生0.1458万亩，石潭镇发生0.0712万亩。共发现枯死松树39879株，共分布在8个镇。（详情见图 2 ）

图2  清新区2021年松材线虫病疫情分布示意图

# 第四章 攻坚行动

全区松材线虫病疫情防治五年攻坚行动全面实施疫情 精准监测行动、疫源封锁清剿行动、除治质量提升行动、灾害松林改造行动、防治责任督查行动等五大攻坚行动。

## 一、包山头，开展疫情精准监测行动

（一）推进疫情常态化监测。进一步健全以护林员为骨 干的地面网格化监测网络体系，统筹护林员、乡镇及林场管护员、社会化组织力量和森林资源监测机构人员等力量，推进疫情监测常态化、网格化管理，将监测网格细化到山头地块、将山头地块的网格监测责任明确到人，认真做好每两月一次的日常监测和每年一次的秋季专项普查，加大对重点生态林区、交通要道两边、邻近疫区周边和木材加工企业周边等地疫情的拉网式排查，切实做到“监测全覆盖，普查无死 角”。结合全省森林资源管理“一张图”，将疫情精准落实到小班。

（二）提升疫情动态监测能力。完善以国家级中心测报点为骨干的监测预警体系建设，积极探索物联网、无人机等智能监测技术，掌握天牛发生动态，实施地面人工踏查与重点区域遥感监测相结合，提高监测准确性和时效性。推广应用林草生态网络感知系统松材线虫病疫情精细化监管平台， 实现从疫情监测到疫木除治的常态化监管，及时准确掌握疫

情发生情况和发生动态，全面实现精准监测。

（三）强化疫情信息管理。严格执行疫情报告制度和新 发疫情应急处置制度，强化疫情日常监测和秋季普查工作， 准确统计疫情信息，如实、及时上报疫情数据，强化疫情信息的自查和核查。

## 二、清疫木，实施疫源封锁清剿行动

（一）开展疫木除治清零。实施全方位、无死角、即死即清的疫木清零行动，对山场除治、疫木下山运输、无害化处理、安全利用等各环节监控，明确责任人，严防疫木流失。

（二）严格检疫执法检查。严格开展“林安”检疫执法 专项行动，加强林业植物检疫执法，推进松材线虫病疫木检疫执法常态化，严格产地检疫、调运检疫和检疫复检，严格对电力电信使用的木质电缆盘、光缆盘和松木包装材料、松木卡板、建设工地松木质材料等的检查，增强检疫案件查办能力，严厉打击非法采伐、收购、运输、加工、经营疫木及 其制品等行为。组织开展疫情源头追溯，及时查明疫情来源和传播途径。进一步加强涉木企业监管，建立和完善辖区内涉木企事业单位和个人登记备案制度，定期开展巡查。

（三）强化检疫监管封锁。严格按照《松材线虫病疫区 和疫木管理办法》等规定，落实山场疫木检疫封锁和疫木除治过程管控制度，加强疫木及其制品管控，严格规范疫木无害化处理，杜绝疫木及其制品非法流通。山场除治要先封后

清原则，落实管控责任，明确责任人。建立疫木清理、运输、无害化处理、安全利用等台账，健全“谁签字谁负责”的责任追溯制度。强化疫木变性利用的监管，对疫木下山、转运、变性处理等进行全过程管控，从源头上防止疫情传播扩散。

（四）科学布设疫木管控点。利用自然保护地、森林公园等出入口关卡，科学布设疫木管控点，强化疫情检疫阻截， 加大松科植物及其制品复检力度，严防疫情人为传播。

## 三、严监管，推进除治质量提升行动

（一）全力推进疫木清理消杀。按照“及时发现，及时清理，常年清理，全面防治”的原则，科学合理编制作业设计，有序组织开展疫木清理工作。以松材线虫病疫情“歼灭战”和疫情“攻坚战”为抓手，以及时清理消杀病死（濒死、枯死）松树为核心，委托专业公司或组织专业队，采取“及时、就地、彻底”措施即死即清病死树，做到“山上不见死树，地上不遗枝桠，房前屋后不见松柴”。

（二）大力开展疫区综合防治。在坚持抓好疫木除治的同时，因地制宜，科学选用媒介昆虫防治、打孔注药等辅助防治措施，大力开展综合防治。

（三）严格执行防治技术规程。严格执行《松材线虫病防治技术方案》和《广东省松材线虫病疫木除治技术工作指引》等技术规定，因地制宜，精准施策，严格疫木除治质量监管，规范作业行为，做到实施到位、跟踪到位、管理到位， 确保除治质量。定期组织开展松材线虫病防治政策法规和防

治技能培训，增强基层工作人员防治知识和经验，提升从业 人员素质和水平。

（四）加强社会化防治组织管理。加强对社会化防治组 织的管理，建立健全社会化防治组织登记备案制度，组织开展防治成效县级自查、市级抽查和省级核验，对不严格执行防治技术标准，防治作业粗糙，刻意留“尾”，造成防治成效差的社会化防治组织予以通报批评，限制其在本辖区内再次承担防治项目。

（五）推进年度绩效承包防治模式。全面推行年度绩效承包防治模式，采用以全年防治效果和防治面积为标准的承包模式，改变仅以疫木除治株数作为防治目标的形式，推进防治机制更加科学化、合理化，有效提升防治治理水平。鼓励各地积极探索三年以上的绩效承包防治模式。推进全年常态化防治，科学合理设置除治期和质保期。

（六）强化粤北重点生态区域治理。贯彻落实“一核一带一区”区域发展格局，加大拟建国家公园及周边等重点区域的防治力度，筑牢粤北生态发展区生态屏障，为国家公园建设提供重要支撑。

## 四、减存量，落实灾害松林改造行动

（一）科学有序开展灾害松林改造。结合全面实施绿美广东大行动，开展健康森林建设，加大松林改造力度，优化林分树种结构，增强林分灾害防治能力，构建健康、稳定、优质、高效的森林生态系统。通过实施生态修复、松林改造、高质量水源林建设、退化林修复、防火林带建设、森林抚育 和其他林分改造等项目，加快清理病死松树和灾害松林改 造。完善林木采伐管理政策，优先保障林分更新改造采伐需 求，促进灾害防治和森林质量提升。支持地方开展人工商品 松林改培试点，探索疫情科学防治、系统治理和森林可持续发展模式。试点工作需经省林业局报国家林业和草原局同意 后组织实施。

（二）强化森林经营管理。统筹松材线虫病疫情防治与 生态修复，优先将疫情防治纳入森林抚育、退化林修复、森林质量精准提升等生态工程项目，因地制宜开展以择伐为主的人工松树纯林改造，突出目标树经营，科学补植乡土珍贵阔叶树种，营造复层林、异龄林、混交林。强化森林经营管 理，切实保护森林资源。

（三）加强古树名木保护。对重点区域的健康松树，尤 其是古松、名松、广东松等，制定保护方案，因地制宜实施 打孔注药、无人机定点喷药等防治措施，加大保护力度。

## 五、强责任，开展防治责任督查行动

（一）强化目标责任。坚持政府主导，属地管理，部门协作原则，建立健全地方政府重大生物灾害防治指挥机制， 明确地方政府的防治主体责任和各有关部门的主管责任，压实镇、村级防治责任，统一部署，明确工作任务，落实目标责任。

（二）强化督导检查。按照国家林草局关于开展松材线虫病五年攻坚行动和林长制考核的要求，结合年度目标任务，制定工作方案，统筹推进和督促落实，采取领导包片、干部挂点的措施，抓住防治关键节点，开展督导和防治质量及防治成效的抽查核验，督促完成疫情监测、检疫监管和灾害除治等工作，及时对各地防治任务目标完成情况进行通报，确保防治任务及时全面完成。

# 第五章 防治任务

## 一、总体任务

根据全省统一部署任务：清新区在松材线虫病防治五年攻坚行动期间，实施日常监测面积717.69万亩次以上、专项普查143.54 万亩次以上；实施疫源封锁、疫木清理，即死即清、保证当年疫木在次年 3 月前全面清零除害处理，防止疫源传播蔓延；实施“林安”检疫执法行动，落实疫木管控责任，打击违法违规行为；实施防治面积40.45万亩以上（每年8.09万亩），提升除治质量；统筹生态修复和灾害治理，分期分批实施灾害松林改造面积1.97万亩以上，详见表2。

每年计划开展日常监测面积143.54万亩次以上，专项普查28.71 万亩次以上，防治面积8.09万亩次以上，拨出疫点镇1个（山塘镇）。至2025 年全区疫点镇数量和发生面积的总目标任务不超过附表 1 规定的指标。实现全区松材线虫病发生面积和乡镇疫点数量双下降。

表2	清新区松材线虫病防治五年攻坚行动任务计划表

| 任务 年度 | 监测面积 （万亩次以上） | 普查面积 （万亩次以上） | 防治面积 （万亩次以上） | 松林改造 （万亩以上） | 拔除疫点镇 （个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 717.69 | 143.54 | 40.45 | 1.97 |  |
| 2021 年 | 143.54 | 28.71 | 8.09 |  |  |
| 2022 年 | 143.54 | 28.71 | 8.09 |  |  |
| 2023 年 | 143.54 | 28.71 | 8.09 | 0.28 |  |
| 2024 年 | 143.54 | 28.71 | 8.09 |  |  |
| 2025 年 | 143.54 | 28.71 | 8.09 | 1.69 | 1 |

注：1、因疫情是动态变化的过程，“十四五”期间每年实际防治量以当年下达任务为准。2、合计包括非疫区、省属林场、市属林场、国家和省级等自然保护地等单位数据。

## 二、分期任务

（一）2023 年任务。到 2023 年，全区减少发生 0.28

万亩。

（二）2025 年任务。到 2025 年，全区减少发生面积1.97

万亩，拔除疫点镇1个（山塘镇）。

## 三、具体任务

全区松材线虫病疫情防治五年攻坚行动各实施单位具 体任务详见附表2。

# 第六章 估算标准

## 一、估算依据

本规划投资估算主要依据国家和广东省相关政策、法规和文件标准，并根据全省各区域现有经济水平，参照该区域近年来松材线虫病防治标准，确定其主要经济技术指标。主要参照的规定与标准如下所示：

- 《森林病虫害综合治理工程项目建设标准》（林 计发〔2004〕36 号）；

- 《广东省建设工程造价管理规定》（省政府令第

205 号）；

- 《广东省松材线虫病防治规划（2020-2022 年）》有关监测调查的投资概算单价。

## 二、测算标准

（一）根据主要技术指标包括疫情普查、线虫鉴定、诱捕器诱杀防治、药剂防治、疫木除治，各项防治措施测算， 测算标准详见附表3和附表4。

（二）根据防治难易程度、树木大小、距离远近、林地 坡度测算。

根据广东省林业科学研究院研究结果，松材线虫病疫木防治每亩单价测算，得出单位面积疫木除治费用为 315 元/

亩（此为全省平均估价，各地在实际防治工作中因人工成本、发生轻重、发生区域地形等的不同，造价会有差异）。

## 三、资金筹措

松材线虫病防治是生态建设工程，属社会公益性事业， 由各级财政投入。各单位应按照“应防尽防”原则编制松材线虫病防治方案，将防治资金纳入财政预算，积极整合地方资金，充分统筹中央和省级财政资金，确保资金投入。加强对各级防治资金的监督管理，及时开展资金使用绩效评价，严防资金被截留、挤占或挪用，确保资金使用绩效。

# 第七章 保障措施

## 一、加强组织领导

依托林长制开展重大生物灾害疫情防治责任进行考核， 按照党委领导、党政同责、部门协同、属地负责的要求，地方政府要部署安排攻坚行动，狠抓责任落实，全面推动实施， 确保完成各项目标任务。开展督导检查，完善部门间协调联动机制，形成各负其责、齐抓共管的防治格局。建立联防联治联检工作机制，做好疫情防治工作。

## 二、强化科技支撑

加大研发资金投入力度，加强基础研究、应用技术研究和集成创新。推动产学研深度融合，打造一批新技术新成果示范区。加快在疫情精准监测、疫木伐桩无害化处理、媒介昆虫松褐天牛防治、纯松林生态系统修复等领域取得突破， 引领和推动新药剂、新技术的研发、推广、应用。根据科技攻关最新成果，及时更新、发布《松材线虫病防治技术方案》。

## 三、强化群防群控

开展疫情防治政策法规、防治知识等宣传普及活动，积极引导和鼓励全社会理解、支持和参与松材线虫病防治工 作，努力营造多方参与、共同推进的松材线虫病防治工作良 好氛围。通过在疫区交通要道、村头路口、除治山场等醒目

位置设立宣标牌、张贴通告和宣传图册、悬挂宣传标语、与相关企业（单位、个人）签订知情承诺书、印发宣传单等多种形式，让疫情防治知识进村入户，使疫情防治成为当地群众的自觉行动，抵制收集、存放、使用疫木及其制品等行为。创新微信、公众号、抖音等新媒体宣传形式，加大防治宣传视频制作力度，扩大宣传覆盖面，推动建立全民参与的防治格局。鼓励群众多种渠道报告疫情、举报涉疫违法行为。

四、严格过程监管

建立健全“疫情监测、疫木监管、施工监督、质量核查、责任考核”防治管理机制和质量监管体系，落实严谨的防治标准、严格的疫木监管、严厉的行政处罚、严肃的问责机制， 强化防治项目的监理，组织开展松材线虫病除治质量专项监督检查，全面提升防治水平。市级要加强对县（市、区）的检查监督，抓住防治关键节点，督促开展疫情监测、检疫监管和灾害除治，并对防治任务目标完成情况进行通报，确保防治任务及时完成。

- 附件；1、清远市清新区松材线虫病疫情防治五年攻坚行动目标表；

- 2、清远市清新区松材线虫病疫情防治五年攻坚行动防治任务分解表；

- 3、清远市清新区松材线虫病防治单价核算指标表；

- 4、清远市清新区疫木除治单株病（枯）死木单价核算。

附表 1	清远市清新区松材线虫病疫情防治五年攻坚行动目标表

| 序号 | 市 级 行政区名称 | 县 级 行政区名称 | 疫区划分 | 松林面积 （万亩) | 2020 年 发生面积 （万亩） | 2021-2023 年中期目标 |  |  | 2021-2025 年总体目标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 减少发生面积 （万亩） | 拔除乡镇疫点 |  | 减少发生面积 （万亩） | 拔除乡镇疫点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 数量 （个） | 名称及疫情小班 数量（个） |  | 数量 （个） | 名称及疫情小班 数量（个） |
| 1 | 清远市 | 清新区 | 重型疫区 | 28.71 | 6.05 | 0.28 |  |  | 1.97 | 1 | 山塘镇（1个） |

附表2	清远市清新区松材线虫病疫情防治五年攻坚行动防治任务分解表

| 序号 | 市 | 县 | 疫区划分 | 松林面积 （万亩） | 2020 年发生面积 （万亩） | 合计 |  |  |  | 2021 年防治任务 |  |  | 2022 年防治任务 |  |  | 2023 年防治任务 |  |  |  | 2024 年防治任务 |  |  | 2025 年防治任务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 监测面积 （万亩次以上） | 普查面积 （万亩次以上） | 防治面积 （万亩次以上） | 松林改造 （万亩以上） | 监测面积 （万亩次以上） | 普查面积 （万亩次以上） | 防治面积 （万亩次以上） | 监测面积 （万亩次以上） | 普查面积 （万亩次以上） | 防治面积 （万亩次以上） | 监测面积 （万亩次以上） | 普查面积 （万亩次以上） | 防治面积 （万亩次以上） | 松林改造 （万亩以上） | 监测面积 （万亩次以上） | 普查面积 （万亩次以上） | 防治面积 （万亩次以上） | 监测面积 （万亩次以上） | 普查面积 （万亩次以上） | 防治面积 （万亩次以上） | 松林改造 （万亩以上） |
| 1 | 清远市 | 清新区 | 重型疫区 | 28.71 | 6.05 | 717.7 | 143.54 | 40.45 | 1.97 | 143.54 | 28.71 | 8.09 | 143.54 | 28.71 | 8.09 | 143.54 | 28.71 | 8.09 | 0.28 | 143.54 | 28.71 | 8.09 | 143.54 | 28.71 | 8.09 | 1.69 |

注：1、松林改造任务面积：分两期实施（2023 年末和 2025 年末），各地可根据实际情况，自行分配年度任务，确保如期完成任务即可。

附表3	松材线虫病防治单价核算指标表

| 序 号 | 防治措施 |  | 费用 明细 | 费用支出内容 | 分项核算 单价 | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疫情普查 |  | 人工费 | 日常监测 | 3 元/公顷次 | 3 元/公顷次 |
|  |  |  |  | 专项普查 | 6 元/公顷次 | 6 元/公顷次 |
| 2 | 线虫鉴定 |  | 人工费 | 对疑似松树取样检测 | 100 元/株 | 230 元/株 |
|  |  |  |  | 线虫批量分离、鉴定 | 100 元/株 |  |
|  |  |  | 材料费 | 仪器、工具、试剂 | 30 元/株 |  |
| 3 | 诱捕器诱杀防治 |  | 诱捕器 | 松墨天牛诱捕器 | 100 元/套 | 900 元/套年 |
|  |  |  | 诱芯 | 有效期 1 个月期（8 包） | 560 元/套年 |  |
|  |  |  | 人工费 | 换药查虫人工费（8 次） | 240 元/套年 |  |
| 4 | 药剂防治 | 地面 施药 | 人工费 | 人工喷药作业费 | 225 元/公顷 | 600 元/公顷 |
|  |  |  | 药剂费 | 以 1%噻虫啉粉剂为例 | 375 元/公顷 |  |
|  |  | 注药 | 人工费 | 人工注药作业费 | 10 元/株 | 110 元/株 |
|  |  |  | 药剂费 | 以松线光为例 | 110 元/株 |  |
|  |  | 飞机 施药 | 人工费 | 飞机防治、地勤 | 225 元/公顷 | 375 元/公顷 |
|  |  |  | 药剂费 | 以 2-3%噻虫啉微胶囊剂为例 | 150 元/公顷 |  |
| 5 | 疫木除治 | 伐 桩 | 人工费 | 磷化铝熏蒸，薄膜压实 | 15 元/株 | 20 元/株 |
|  |  |  | 材料费 | 磷化铝、薄膜或钢丝网罩 | 5 元/株 |  |
|  |  | 烧毁 | 人工费 | 伐倒、锯段、集材 | 300 元/株 | 400 元/株 |
|  |  |  | 材料费 | 燃料、防火设备 | 100 元/株 |  |
|  |  | 粉碎 | 人工费 | 伐倒、锯段、运输、粉碎（削片） | 500 元/株 | 600 元/株 |
|  |  |  | 材料费 | 机械折旧、动力费 | 100 元/株 |  |
|  |  | 钢丝 网罩 | 人工费 | 伐倒、锯段、装网 | 150 元/株 | 450 元/株 |
|  |  |  | 材料费 | 钢丝网 | 300 元/株 |  |

注：上述单价是科研院所综合2020年各地平均防治措施相关成本，不包含交通运输、防治区域远近、防治障碍物清理和其他勘察设计、监理等费用，供参考。各地可根据当地经济发展水平、发生程度、防治频次、预期目标绩效、人工成本进行调整。套袋消杀造价参见表 6。

表4 疫木除治单株病（枯）死木单价核算表

| 区域 | 坡度分项比例 | 胸径分项比例 | 套袋比例 （%） | 粉碎 比例（%） | 套钢丝网比例 （%） | 套袋消杀费用 （元） |  | 粉碎费用 （元） |  | 套钢丝网费用 （元） |  | 合计 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 人工费 | 材料费 | 人工费 | 材料费 | 人工费 | 材料费 |
| 坡度<25° 胸径 15cm 以下区域 | 40 | 20 | 14 | 4 | 2 | 180 | 50 | 500 | 100 | 180 | 270 | 4880 | 1640 |
| 坡度<25° 胸径 15-30cm 区域 |  | 16 | 11.2 | 3.2 | 1.6 | 270 | 75 | 750 | 150 | 270 | 405 | 5856 | 1968 |
| 坡度<25° 胸径 30cm 以上区域 |  | 4 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 360 | 100 | 1000 | 200 | 360 | 540 | 1952 | 656 |
| 坡度≥25° 胸径 15cm 以下区域 | 60 | 30 | 21 | 6 | 3 | 216 | 60 | 600 | 120 | 216 | 324 | 8784 | 2952 |
| 坡度≥25° 胸径 15-30cm 区域 |  | 24 | 16.8 | 4.8 | 2.4 | 324 | 90 | 900 | 180 | 324 | 486 | 10540.8 | 3542.4 |
| 坡度≥25° 胸径 30cm 以上区域 |  | 6 | 4.2 | 1.2 | 0.6 | 432 | 120 | 1200 | 240 | 432 | 648 | 3513.6 | 1180.8 |
| 小计 |  |  | 70 | 20 | 10 |  |  |  |  |  |  | 35526.4 | 11939.2 |

注：1. 疫木除治单株平均费用=（35526.4+11939.2）/（70+20+10）=475 元/株。

2. 测算说明：以 100 棵死树测算，其中 70 株进行套袋消杀，20 株进行粉碎，10 株进行套钢丝网罩；树木分布情况：坡度：25 度以下占 40%（系数为 1.0），25 度以上占 60%（系数为 1.2）；树木胸径分布：15 cm 以下占 50%（系数为 1.0），15-30cm 占 40%（系数为 1.5），30 cm 以上占 10%（系数为 2.0）。