附件

清远市清新区交通运输局2017年安全生产专项行动汇总表

| 序号 | 任务 | 责任部门 | 行动开展时间 | 提交资料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 2017年“平安交通”创建活动（清新交〔2017〕172号） |  |  |  |
| （一） | 以实施现有公路安全生命防护工程为重点，推进“平安公路”建设。力争2019年底前，完成急弯陡坡、临水临崖等重点路段农村公路的安全隐患整治。 | 公路站、综合行政执法局 | 2017.3-2018.5 | 各部门要对 “平安交通”创建活动认真梳理，及时总结经验、查找不足，巩固提升创建活动实效，并把相关材料报送局安全办。 |
| （二） | 以强化“两客一危”车辆联网联控为重点，推进“平安车船”建设。进一步落实道路运输车辆动态监督管理办法，加强“两客一危”车辆监管，2017年入网率、上线率分别达到95%和90%以上；严把船舶市场准入，严格船舶公司安全管理体系审核，严把船舶体验质量，对船舶稳定性、乘客定额、重要设备、水密、风雨密和重大改建情况进行核查。 | 交管总站、行政审批股 | 2017.3-2017.12 |  |
| （三） | 以落实长途客运站“三不进站、六不出站”、管控港口危险品库（堆）场和罐区安全生产风险为重点，推进“平安港站”建设。落实重大风险源管控措施，经辨识确定的安全生产重大风险源的管控率须达到100%，针对重大风险源每半年至少开展一次应急演练，并将重大风险源、管控措施和应急预案向当地交通运输管理部门和地方人民政府以及安监部门备案。 | 交管总站 | 2017.3-2017.12 |  |
| （四） | 以开展长大桥隧和大型水运工程施工安全管理全面达标为重点，推进“平安工地”建设。开展“平安工地”达标考核，全力推进施工安全标准化建设。全面实施《公路水运工程建设重大事故隐患清单管理制度》。严格施工组织设计和专项施工方案的编制、落实；落实桥隧高边坡工程施工安全风险评估。 | 公路站、行政审批股 | 2017.3-2018.5 |  |
| 二 | 交通运输行业2017年安全生产重点攻坚治理工作（清新交〔2017〕99号） |  |  |  |
| （一） | 落实企业安全生产主体责任，规范企业经营行为。 | 局安全办、区交管总站 | 2017.5-2017.12 | 各牵头部门分别于8月16和12月16日前将攻坚治理工作进展情况和总结报局安全办。 |
| （二） | 加强道路运输从业人员的安全教育培训工作 | 区交管总站 | 2017.5-2017.12 |  |
| （三） | 开展道路运输安全生产隐患排查整治。 | 区交管总站、综合行政执法局 | 2017.5-2017.12 |  |
| 三 | 安全生产大检查全面持续动态排查消除生产安全隐患（清市交函〔2017〕118号） |  |  |  |
| （一） | 道路运输方面。道路运输领域的生产安全督查检查和隐患排查治理。 | 区交管总站 | 2017.2-2017.10 | 各相关部门应及时收集整理有关信息资料，分类别按时将相关信息资料上报局安全办。 |
| （二） | 工程建设方面。公路在建工程领域的生产安全督查检查和隐患排查治理。 | 区公路站 | 2017.2-2017.10 |  |
| （三） | 港口水运方面。水路运输、港口经营领域的生产安全督查检查和隐患排查治理。 | 区交管总站 | 2017.2-2017.10 |  |
| （四） | 交通运输综合行政执法。深化治超和打击非法营运、违法等工作，继续加强对全区公路、水路执法工作。 | 综合行政执法局 | 2017.2-2017.10 |  |
| 四 | 交通运输行业特别防护期安全生产检查专项工作（清新交〔2017〕38号） |  |  |  |
| （一） | 生产经营单位违法违规生产经营行为的情况。 | 企业自查、部门检查督查、区安委会综合督查相结合 | 2017.3-2017.10 | 各部门分别于4月、6月、8月的25号前报送阶段工作情况，从3月份起每月25日前按附件格式报送重大事故隐患治理清单，10月25日前报送特别防护期检查工作总结。 |
| （二） | 安全生产责任制落实情况。 |  | 2017.3-2017.10 |  |
| （三） | 安全生产规章制度落实情况。 |  | 2017.3-2017.10 |  |
| （四） | 生产经营单位事故隐患自查自纠情况。 |  | 2017.3-2017.10 |  |
| 五 | 在建公路工程施工安全专项整治（粤交明电〔2017〕15号） |  |  |  |
|  | 1.严格制度措施的制定和落实。 | 区地方公路站、清远市清新公路局 | 2017.4-2018.5 | 各部门于2018年1月10日前将专项整治行动实施情况（含电子文档）报送局安全办。 |
|  | 2.路基高边坡、挡土墙工程。整治重点是高边坡的防失稳，锚索抗滑桩施工的防坍塌、高挡土墙、软基工程防失稳。 |  |  |  |
|  | 3.桥梁工程。整治重点是基坑围堰的雨季防坍塌、水上作业的防台防汛、人工挖孔桩的防坍塌、满堂支架的预压检验、挂篮的预压检验、架桥机的防倾覆，非定型设备的检验，大型钢构件的吊装。 |  |  |  |
|  | 4. 隧道工程。整治重点是地质超前预报的实施、监控量测的落实、爆破作业的监管、开挖和衬砌施工安全、隧道施工应急物资的储备。 |  |  |  |
| 六 | 道路运输行业安全生产专项整治（粤交运函〔2017〕929号） |  |  |  |
| （一） | 道路客货运安全生产整治 | 区交管总站 | 2017.5.1-2.17.11.30 | 负责部门要及时汇总专项整治工作进展、成效和经验，并于2017年11月30日前及时将各整治阶段的工作总结书面报送局安全办。 |
|  | 1．继续开展“道路运输平安年”活动。 |  |  |  |
|  | 2.严格市场准入和退出机制。 |  |  |  |
|  | 3.严格落实客货运企业安全生产主体责任。 |  |  |  |
|  | 4.加强货运车辆安全技术检测和管理。 |  |  |  |
|  | 5.深入开展货运车辆超限超载治理。 |  |  |  |
| （二） | 营运车辆驾驶员疲劳驾驶防控整治 |  |  |  |
|  | 1.提升机动车驾驶培训与考试质量。 |  |  |  |
|  | 2.加强客运驾驶员应急处置培训。 |  |  |  |
|  | 3.完善客货运输驾驶员退出机制。 |  |  |  |
|  | 4.加强长途客运车辆管理。 |  |  |  |
|  | 5.加强重点营运车辆动态监督管理。 |  |  |  |
| （三） | 营运客车安全带整治 |  |  |  |
|  | 1.严格营运客车安全带制度落实。 |  |  |  |
|  | 2.严格营运客车安全技术条件管理。 |  |  |  |
|  | 3.加大“安全带－生命带”使用宣传力度。 |  |  |  |
| 七 | 交通运输领域危险化学品安全综合治理任务（清新交〔2017〕109号） |  |  |  |
| （一） | 全面摸排危险化学品安全风险点危险源。全面摸排风险。 | 区交管总站 | 2017年6月底前 | 各部门在综合治理期间的每季度结束后5个工作日内，向局安全办报送工作进展情况。 |
|  | 区交管总站：组织开展全区危险货物道路运输企业分布、危险货物运输车辆的类型和数量调查；强化危险货物分类、包装、充装运输作业、卸货、道路通行及应急处置等环节的管理要求；建立数据库。 |  |  |  |
| （二） | 全面摸排危险化学品安全风险点危险源。重点排查重大危险源。 | 区交管总站 | 2017年6月底前 |  |
|  | 区交管总站：建立健全常压液体危险货物罐车罐体出厂检验和定期检验制度。 |  |  |  |
| （三） | 有效防范遏制危险化学品重特大事故。加强高危化学品管控。 | 区交管总站 | 2018年3月底前 | 各部门在综合治理期间的每季度结束后5个工作日内，向局安全办报送工作进展情况。 |
|  | 区交管总站：配合公安部门做好硝酸铵、硝化棉、氰化钠等高危化学品运输全过程管控工作。 |  |  |  |
| （四） | 有效防范遏制危险化学品重特大事故。加强风险点危险源分级管控。 | 区交管总站 | 持续推进 |  |
|  | 区交管总站：督促运输企业组织辨识本企业的风险点危险源，建立风险公告、岗位安全风险确认和安全操作“明白卡”等制度，明确每一处风险点危险源管理的责任部门、责任人和管控状态，落实各项风险管控措施 |  |  |  |
| （五） | 有效防范遏制危险化学品重特大事故。加强危险化学品重大危险源管控。 | 区交管总站、局安全办 | 持续推进 |  |
|  | 区交管总站：督促企业落实安全生产主体责任，完善监测监控设备设施，推动建立道路运输重大危险源监管信息与安监部门的共享。 |  |  |  |
|  | 局安全办：配合安监局建立相互之间的危险化学品重大危险源信息共享机制。 |  |  |  |
| （六） | 有效防范遏制危险化学品重特大事故。加强危险化学品运输安全管控。 | 区交管总站 | 2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升 |  |
|  | 区交管总站：按照《道路危险货物运输管理规定》，严格危险货物道路运输企业准入要求。 |  |  |  |
| （七） | 健全危险化学品安全监管体制机制。建立更加有力的统筹协调机制。 | 局安全办 | 2018年3月底前完成 | 各部门在综合治理期间的每季度结束后5个工作日内，向局安全办报送工作进展情况。 |
|  | 局安全办：配合安监局完成省联席会议确定的工作任务。 |  |  |  |
| （八） | 健全危险化学品安全监管体制机制。强化行业主管部门危险化学品安全管理责任。 | 区交管总站、局安全办 | 2018年3月底前完成 |  |
|  | 区交管总站：指导各企业依法履行危险货物道路运输安全责任。 |  |  |  |
|  | 局安全办：指导行业建立危险货物安全监管权力清单和责任清单，强化安全监管。 |  |  |  |
| （九） | 强化对危险化学品安全的依法治理。完善法律法规体系。 | 局安全办、区交管总站 |  |  |
|  | 局安全办、区交管总站：配合相关部门进一步完善危险化学品安全监管制度与措施。 |  |  |  |
| （十） | 强化对危险化学品安全的依法治理。完善危险化学品安全标准管理体制。 | 局安全办 | 2018年3月底前完成 |  |
|  | 局安全办：配合相关职能部门制定危险化学品标准体系建设规划，明确我局危险化学品安全监管职责。 |  |  |  |
| （十一） | 依法推动企业落实主体责任。加强安全生产有关法律法规贯彻落实。 | 局安全办 | 持续推进 |  |
|  | 局安全办：加强对危险品运输企业安全生产标准化建设基本规范的宣贯。 |  |  |  |
| （十二） | 依法推动企业落实主体责任。认真落实“一书一签”要求。 | 区交管总站、局安全办 | 持续推进 |  |
|  | 区交管总站：联合有关部门建立健全危险货物托运清单制度和运单制度。 |  |  |  |
|  | 局安全办：配合经信局和安监局推进危险货物相关信息部门间共享。 |  |  |  |
| （十三） | 依法推动企业落实主体责任。深入推进安全生产标准化建设。 | 局安全办 | 持续推进 | 各部门在综合治理期间的每季度结束后5个工作日内，向局安全办报送工作进展情况。 |
|  | 局安全办：按照《交通运输企业安全生产标准化建设评价管理办法》等有关规定，指导行业开展企业标准化建设。 |  |  |  |
| （十四） | 依法推动企业落实主体责任。提升本质安全水平。 | 区交管总站 | 持续推进 |  |
|  | 区交管总站：督促道路危险货物运输企业加大安全投入,大力推广应用风险管理等先进管理方法手段，加强消防设施装备的配备。 |  |  |  |
| （十五） | 依法推动企业落实主体责任。严格规范执法检查。 | 区交管总站、综合行政执法局 | 2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升 |  |
|  | 区交管总站：加强危险货物道路运输企业安全监督检查规范化。 |  |  |  |
|  | 综合行政执法局：依法严厉处罚危险化学品企业违法违规行为 |  |  |  |
| （十六） | 依法推动企业落实主体责任。依法严肃追究责任。 | 区交管总站、局安全办 | 持续推进 |  |
|  | 区交管总站：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》有关要求落实。 |  |  |  |
|  | 局安全办: 按照有关规定，对有关责任单位和责任人进行约谈问责。 |  |  |  |
| （十七） | 大力提升危险化学品安全保障能力。强化危险化学品安全监管能力建设。 | 区交管总站 | 2018年3月底前完成 |  |
|  | 区交管总站：强化监管队伍建设，提高依法履职的能力水平。 |  |  |  |
| （十八） | 大力提升危险化学品安全保障能力。积极利用社会力量。 | 区交管总站、局安全办 | 持续推进 |  |
|  | 区交管总站：在道路危险货物运输领域推广采用政府购买服务等方式引入第三方机构，助力安全监管。 |  |  |  |
|  | 局安全办:在综合安全监督管理方面，采用政府购买服务等方式，引入第三方机构参与综合安全监督管理。 |  |  |  |
|  | 探索通过第三方安全生产服务机构，提升监管效能。 |  |  |  |
| （十九） | 大力提升危险化学品安全保障能力。严格第三方服务机构监管。 | 区交管总站 | 2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升 |  |
|  | 区交管总站：加强道路危险品货物运输安全评价工作, 严格第三方服务机构监管。 |  |  |  |
| （二十） | 大力提升危险化学品安全保障能力。推行安全生产责任保险。 | 区交管总站 | 2018年3月底前取得阶段性成果，持续推进 |  |
|  | 区交管总站：在道路危险货物运输企业积极推行安全生产责任保险。 |  |  |  |
| （二十一） | 加强危险化学品应急救援工作。进一步完善应急处置机制。 | 局安全办、区交管总站 | 持续推进 |  |
|  | 局安全办：进一步修改完善《广东省交通运输行业突发事件总体应急预案》。 |  |  |  |
|  | 区交管总站：进一步修改完善《广东省道路运输保障应急预案》。 |  |  |  |
| （二十二） | 加强危险化学品应急救援工作。加强危险化学品应急预案管理。 | 局安全办、区交管总站 | 2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升 |  |
|  | 局安全办：按照《广东省交通运输行业突发事件总体应急预案》的要求，加强和指导各企业组织开展应急演练。 |  |  |  |