清新区发展和改革局         编号：2019-（）

信息员：刘钊健             联系电话：5813001

区重点项目1-6月建设进度情况简报

腾讯清远清新云计算数据中心项目、敏实集团投资有限公司汽车配件生产项目、清远海龙生物技术有限公司动物药品及动物功能性保健料生产项目、清远富力中以科技产城项目、中信环境（清远）科技开发有限公司印染行业综合整治集中供热和废水高效治理项目等42个项目列为我区2019年重点建设项目，概算总投资398.33亿元，年度计划投资28.08亿元。其中腾讯清远清新云计算数据中心项目、敏实集团投资有限公司汽车配件生产项目等12个项目被列为2019年度省市重点建设项目，年度计划投资12.93亿元。

截止6月底，42个年度区重点项目完成投资11.83亿元，占年度投资计划的42.16%；其中12个省市重点项目完成投资9.67亿元，完成年度计划的74.79%。

综合股

2019年7月9日